AÇÕES IMEDIATAS PARA IMPLANTAÇÃO DO PLANO DIRETOR EM MARINGÁ/ MAROMBA

As ações apresentadas a seguir referem-se a uma série de iniciativas administrativas, legais, técnicas, políticas e financeiras, baseadas nas diretrizes, projetos e propostas para melhoria do padrão urbanístico da localidade, indicadas no anteprojeto de lei de uso e ocupação de Maringá/ Maromba, nas propostas para projetos especiais e nas alternativas apontadas neste trabalho.

A relação das ações efetuada resulta de uma agregação por temas,    obedecendo a prioridades de natureza diversa.

A implantação do Plano Diretor é tarefa primordial mas não exclusiva da Prefeitura Municipal. Trata-se de um instrumento para a ação conjunta com outras esferas de governo e entidades representativas locais.

# Ações

Consolidar o Plano Diretor como principal instrumento regulador do desenvolvimento da localidade

- Divulgar amplamente o Plano Diretor nos meios técnicos e políticos ligados à ação governamental em Maringá/ Maromba, bem como à imprensa e à população. O prazo estipulado pelo anteprojeto de lei do Plano Diretor para a sua edição, impressão e difusão é de 180 dias.

- Completar a descrição do perímetro urbano, atendendo à descrição textual e com recursos de topografia, em prazo de 180 dias, conforme previsto pelo artigo 18 do Plano Diretor de Maringá/ Maromba.

- Estabelecer uma nomeação oficial para localidades e logradouros públicos, com a participação comunitária, e a numeração de imóveis situados no perímetro urbano.

- Estabelecer uma unidade fiscalizadora descentralizada em Maringá/Maromba, responsável pela polícia ambiental, urbanística e de posturas.

- Estudar a viabilidade de complementar a unidade fiscalizadora descentralizada com uma unidade administrativa para aprovação de projetos de edificações e concessão de alvarás de localização para estabelecimentos comerciais e de serviços.

Afirmar a imagem de Maringá/Maromba identificada com o ecoturismo

- Articular com o Governo do Estado e as administrações municipais de Resende - RJ e Bocaina de Minas - MG para uma ação conjunta na preservação ambiental, particularmente em relação à Bacia do Alto Rio Preto.

- Utilizar o potencial das entidades representativas locais para um trabalho conjunto de educação ambiental e fiscalização de ações que possam causar danos ao meio ambiente.

- Programar o reflorestamento de áreas desmatadas ou degradadas nas encostas e nas margens dos cursos d’água, principalmente junto às nascentes.

- Estudar a viabilidade de plantio de renque de araucárias e pinheiros nos cumes das encostas.

- Elaborar projetos de urbanização e paisagismo para o Largo da Maromba, a Rua dos Cavalos e as áreas de entorno das cachoeiras do Escorrega e Véu da Noiva definidas como Áreas de Interesse Ambiental no artigo 8o do Plano Diretor de Maringá/ Maromba, submentendo os projetos ao exame da população local.

- Executar o tratamento urbanístico e paisagístico no Eixo Viário de Interesse Paisagístico e Turístico definido no artigo 14 do Plano Diretor de Maringá/ Maromba, incluindo alinhamentos prediais, sinalização, estacionamento para veículos, paradas de ônibus, iluminação pública, mobiliário urbano e arborização.

- Identificar os terrenos lindeiros à RJ-151 que impossibilitem a implantação de uma largura total da via de 10 metros, negociando com os proprietários a integração dos recuos dos seus terrenos ao logradouro público.

- Definir ações voltadas para a atração de turistas e visitantes, incluindo ampliação dos atrativos turísticos e programação de eventos culturais e esportivos, feiras e exposições.

- Implantar mecanismos que favoreçam a preservação ambiental, como a adoção do “selo verde” em estabelecimentos comerciais e de serviços.

- Estudar alternativas para a localização e a instalação do tradicional comércio dos artesãos e do aluguel de cavalos.

- Articular com entidades de capacitação profissional, como o Serviço Brasileiro de Assistência ao Micro e Pequeno Empresário - SEBRAE e o Serviço Nacional do Comércio - SENAC, para treinamento de mão-de-obra local em serviços turísticos.

- Programar ações de incentivo ao desenvolvimento de atividades agropecuárias associadas ao turismo ou que possam, por si só, desestimular a expansão urbana na localidade.

## Melhorar a qualidade dos serviços urbanos em Maringá/Maromba

- Elaborar um plano de saneamento básico para a localidade, incluindo projeto de abastecimento e controle da qualidade da água potável, esgotamento sanitário, escoamento de águas pluviais, limpeza urbana e destino final de dejetos, incluindo o estudo para ampliação dos pontos de captação de água potável e da rede de abastecimento d’água a cargo da Prefeitura Municipal e a adequação do sistema de esgotamento sanitário em todas as unidades prediais.

- Programar ações relativas ao abastecimento d’água, incluindo mapeamento das nascentes, fiscalização da ocupação próxima às nascentes, o reflorestamento das áreas de entorno e exigências de implantação de caixa d’água individual nos imóveis já existentes.

- Avaliar tecnicamente a adequação do sistema atual de fossas coletivas em Maringá e Maromba, visando a melhoria do seu desempenho ou a sua substituição por outro sistema de esgotamento sanitário.

- Articular-se com as concessionárias que prestam serviços de telefonia e de correios, para ampliação do número de telefones públicos e implantação de um posto de correios na localidade.

- Concluir negociações com proprietários de terreno defronte à Ponte Santa Clara, para complementar o projeto de implantação de Área Institucional definida no artigo 13 do Plano Diretor de Maringá/ Maromba .

- Considerar a relocalização de equipamento de ensino e de saúde situados no Largo da Maromba e de adequação dos prédios existentes para centro cultural e de visitantes e sede administrativa descentralizada da Prefeitura.

- Estudar a viabilidade de implantação de uma brigada voluntária de incêndios em Maringá/Maromba.

- Regulamentar a administração do Cemitério.

- Articular-se com a administração de Bocaina de Minas - MG para estudo de viabilidade de implantação de uma via alternativa à circulação em trechos críticos de trânsito da RJ-151.

- Estudar a possibilidade de implantação de um transporte alternativo leve e de pequenas dimensões para Maringá/Maromba em substituição aos ônibus, favorecendo o fluxo de veículos na RJ-151.

- Identificar áreas adequadas para estacionamento de veículos ao longo da RJ-151.

- Programar ações para evitar congestionamento de tráfego em fins-de-semana prolongados na localidade.

Promover o ordenamento urbano e a regularização de áreas ocupadas irregularmente

- Realizar o cadastramento social dos ocupantes dos terrenos ocupados irregularmente na rua atrás da Igreja de São Miguel para proceder à sua regularização fundiária e urbanística.

- Programar ações voltadas para a melhoria das condições urbanísticas    e sanitárias da rua atrás da Igreja de São Miguel e melhoria habitacional das suas edificações.

- Estabelecer consórcio com os proprietários dos terrenos situados entre a Ponte da Gávea e área defronte ao Cemitério, para implantação do Centro de Comércio e Serviços definido no artigo 13 do Plano Diretor de Maringá/Maromba.